|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 原州区2021年秋季道路水毁维修工程建设项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 住房城乡建设和交通局 | | | | | 实施单位 | | 原州区公路管理段 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1030 | | 898.2466 | 755.2239 | | 10 | | 73.32 | 7.33 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1030 | | 898.2466 | 755.2239 | | — | | 73.32 | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 路线分布于原州区境内，涉及14条公路，路线全长100.12公里，分别为C481范马沟-梁家庄、C396G309-海坪、C233海坪-上坪、C220高红-程儿山、Y231石庄-冯洼、C445杨南路、Y218杨蒋路、Y307河程路、C364骆驼河-槐沟湾、C211庙高路、C245撒姚路、C448下青石-潘家堡、零星工程、桥梁部分。 | | | | | | 路线分布于原州区境内，涉及14条公路，路线全长100.12公里，分别为C481范马沟-梁家庄、C396G309-海坪、C233海坪-上坪、C220高红-程儿山、Y231石庄-冯洼、C445杨南路、Y218杨蒋路、Y307河程路、C364骆驼河-槐沟湾、C211庙高路、C245撒姚路、C448下青石-潘家堡、零星工程、桥梁部分。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 原州区秋季道路水毁维修工程 | | 100.12 | | 100.12 | 10 | 10 |  | | |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 （100%） | | 100 | | 95 | 20 | 19 | 开工迟。受秋冬季气温影响，部分工程无法实施，未验收。以后工程合理安排工期，确保及时验收。 | | |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥\*\*%） | | 100 | | 95 | 5 | 4.75 | 开工迟。受秋冬季气温影响，部分工程无法实施。以后工程合理计划工期，确保工程按期完工。 | | |
| 成本指标 | 成本控制在设计预算范围之内 | | 不超预算 | | 未超 预算 | 5 | 5 |  | | |
| 社会效益  指标 | 受益人数（人） | | 11000 | | 11000 | 30 | 30 |  | | |
| 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥1年） | | 1 | | 1 | 10 | 10 |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度（≥\*\*%） | | 95 | | 95 | 10 | 10 |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 96.08 |  | | |