项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 |  |  | 原州区头营镇泉港村肉牛养殖场2022年以工代赈项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 |  |  | 原州区农业农村局 |  |  | 实施单位 |  | 固原市原州区畜牧技术推广服务中心 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年执行数 |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额： |  |  | 696.86 |  | 550.156 |  |  |
|  |  |  | 其中：以工代赈资金 |  |  | 470 |  | 470 |  |  |
|  |  |  | 统筹整合使用财政涉农资金 |  |  | 126.86 |  | 126.86 |  |  |
|  |  |  | 2022年六盘山地区肉牛特色产业集群项目资金 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 年度总体 目标 | 在头营镇泉港村新建牛舍3座(单列);钢筋混凝土结构青贮池2座；混 合结构干草料棚1座；混合结构堆粪棚1座；配套附属设施建设(监控、 设备采购、给排水工程、场地平整及硬化。 |  |  |  |  | 在头营镇泉港村新建牛舍3座(单列);钢筋混凝土结构青贮池2座；混合结构干 草料棚1座；混合结构堆粪棚1座；配套附属设施建设(监控、设备采购、给排水 工程、场地平整及硬化。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 (40 分 ) | 数量指标 | 建牛舍3座(单列) | 3.6 | 建牛舍3座(单列) | 建牛舍3座(单列) | 完成值达到指标值，记 满分；未达到指标值， 按B/A或A/B×该指标分值 记 分 。 |  | 3.6 |  |
|  |  |  | 钢筋混凝土结构青贮池2 座 | 3 | 钢筋混凝土结构青贮 池2座 | 钢筋混凝土结构青贮 池2座 |  |  | 3 |  |
|  |  |  | 混合结构干草料棚1座 | 2.4 | 混合结构干草料棚1座 | 混合结构干草料棚1座 |  |  | 2.4 |  |
|  |  |  | 混合结构堆粪棚1座 | 1.8 | 混合结构堆粪棚1座 | 混合结构堆粪棚1座 |  |  | 1.8 |  |
|  |  |  | 配套附属设施建设(监控 、设备采购、给排水工程 、场地平整及硬化) | 1.2 | 配套附属设施建设 (监控、设备采购、 给排水工程、场地平 整及硬化) | 配套附属设施建设 (监控、设备采购、 给排水工程、场地平 整及硬化) |  |  | 1.2 |  |
|  |  | 质量指标 | 出户入场(园)示范点符 合政策要求，项目工程验 收合格 | 10 | 验收合格 | 自验合格 | 1.若为定性指标，则根 据“三档”原则分别按 照指标值的100-80% (含)、80-50%(含) 、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成 值达到指标值，记满 分：未达到指标值，按 B/A或A/B×该指标分值 记 分 。 |  | 10 |  |
|  |  | 时效 指标 | 按期完成率 | 10 | 100% | 100% |  |  | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目严格按照合同实施 结算审核后编制财务报告 | 8 | 控制在预算内 (696.86万元) | 控制在预算内 (696.86万元) |  |  | 8 |  |
|  | 效益指标 (40 分 ) | 经济效益 指标 | 规模场建设实行标准化饲 养管理推行精细化饲喂技 术，缩短饲养周期2个 月，每头牛节约成本(≥ **元) | 10 | 700元/头 | 700元/头 | 1.若为定性指标，则根 据“三档”原则分别按 照指标值的100-80% (含)、80-50%(含) 、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成 值达到指标值，记满 分；未达到指标值，按 B/A或A/B×该指标分值 记 分 。 |  | 10 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 示范带动作用 | 10 | 84户(以工代赈：务 工人数110人，发放 劳务报酬121万元) | 84户(以工代赈务工 人数240人，发放劳务 报酬121.57万元) |  |  | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 推广种养结合模式 | 10 | 效果明显 | 效果明显 |  |  | 10 |  |
|  |  | 可持续 影响指标 | 推动肉牛产业健康发展 | 10 | 效果明显 | 效果明显 |  |  | 10 |  |
|  | 满意 度指 标 (20 分 ) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 20 | 95% | 95% | 同效益指标得分计算方 式 。 |  | 20 |  |
| 总 分 |  |  |  | 100 | 得 分 |  |  |  | 100 |  |