| 附表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原州区2022年改（扩）建滩羊肉加工 营销冷链配送中心项目绩效自评表 (2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 | 原州区2022年改（扩）建滩羊肉加工营销冷链配送中心项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自治区主管 部门 | 自治区农业农村厅 |  |  | 市县财政部门 |  |  |  |  | 原州区财政局 |  |  |  |  |  |
| 市县主管部门 | 原州区农业农村局 |  |  |  | 实施单位 |  | 固原市原州畜牧技术推广服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 执行率（B/A） |  |  | 分值 |  | 自评得分 |  |
|  | 年度资金总额 |  | 50 |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 10 |  | 10 |  |
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自治区资金 |  | 50 |  | 50 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 （包括结转结余） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实施完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新（扩）建羊肉加工营销冷链配送中心1个 |  |  |  | 完成改（扩）建羊肉加工营销冷链配送中心1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标 |  |  |  | 全年完成值 |  | 未完成原因和改进措施 |  | 自评 得分 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新（改）建羊肉加工营销冷链配送中心 |  | 10 | 1个 |  |  |  | 1个 |  |  |  | 10 |
|  |  | 质量指标 | 配套完善加工冷链配送设施设备 |  | 8 | 配套 |  |  |  | 配套 |  |  |  | 8 |
|  |  |  | 年生产销售羊肉 |  | 8 | 200吨 |  |  |  | 200以上 |  |  |  | 8 |
|  |  | 时效指标 | 项目建设内容完成时间 |  | 8 | 11月底 |  |  |  | 5月底 |  |  |  | 8 |
|  |  | 成本指标 | 补助资金 |  | 6 | 50万元 |  |  |  | 兑付50万元 |  |  |  | 6 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 实施主体增收 |  | 10 | 明显 |  |  |  | 明显 |  |  |  | 10 |
|  |  | 社会效益指标 | 示范带动作用 |  | 10 | 明显 |  |  |  | 明显 |  |  |  | 10 |
|  |  | 生态效益指标 | 产品绿色环保 |  | 5 | 达到 |  |  |  | 达到 |  |  |  | 5 |
|  |  | 可持续影响指标 | 推动滩羊产业可持续发展 |  | 5 | 持续 |  |  |  | 持续 |  |  |  | 5 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 20 | ≧95% |  |  |  | 100% |  |  |  | 20 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |