| 2022年一二三产融合发展续建项目绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2022年一二三产融合发展续建项目 |  |  |
| 主管部门 |  |  | 原州区农业农村局 | 实施单位 | 固原市原州区畜牧技术推广服务中心 |
| 资金情况（万元 | 年度资金总额： |  | 500 |  |  |
|  | 其中：中央衔接资金 |  | 0 |  |  |
|  | 一二三产业融合资金 |  | 500 |  |  |
|  | 农村综合改革转移支付 |  | 0 |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 |  |  |
| 年度总体 目标 | 有机肥厂建设生产车间建筑面积：13019.41 ㎡，100米的输粪带，288 立方的消防水池， 6米宽沥青混凝土路，长 638.35 米，道路两旁种植160 棵云杉，320棵河北杨。消防水池向蛋鸡厂的蓄水池引一条589.04米水管，一条引向有机肥厂长 2.4 千米的天然气管道。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） |
|  | 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 生产车间建筑面积： | 6 | 13019.41 ㎡ |
|  |  |  | 输粪带 | 3 | 100米 |
|  |  |  | 消防水池 | 6 | 288 立方米 |
|  |  |  | 沥青混凝土路 | 3 | 6米宽*长638.35 米 |
|  |  |  | 道路两旁种植树木 | 3 | 160 棵云杉，320 棵河北杨 |
|  |  |  | 消防水池向蛋鸡厂的蓄水池引一条水管。 | 3 | 589.04米 |
|  |  |  | 天然气管道 | 3 | 2.4 千米 |
|  |  | 质量指标 | 项目工程验收合格 | 5 | 验收合格 |
|  |  | 时效指标 | 按期完成率 | 5 | 100% |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算内（≤**万元） | 3 | 500 |
|  | 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 投产后年生产有机肥2万吨以上（≥**万元） | 10 | 800 |
|  |  | 社会效益 指标 | 增加人员就业，保持社会稳定 | 10 | 效果明显 |
|  |  | 生态效益 指标 | 推动种植业发展 | 10 | 效果明显 |
|  |  | 可持续 影响指标 | 节能减排效果 | 10 | 效果明显 |
|  | 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 20 | 90% |
| 总 分 |  |  |  | 100 |  |