**〔A〕**

**〔公开〕**

固原市原州区综合执法局

原综执函〔2021〕56号

关于固原市政协四届五次会议第51号提案

答复的函

区政府办公室：

您提出的关于加强人民广场等公共设施管理维护的建议的提案收悉，现答复如下：

2021年7月，宁夏普利建设发展有限公司开始对人民广场进行建设和维护，主要施工内容为：拆除更换广场破损的30mm厚600\*600花岗岩台阶路面53.5平方米，块料立面52.8平方米；树池拆除更换30mm厚200\*300花岗岩747.72平方米；凉亭油漆1174.2平方米；广场地面石材拆除更换30mm厚600\*600花岗岩282.4平方米，拆除恢复地沟129米；篮球场地面塌陷维修45.2平方米，围栏油漆797平方米，混凝土坡道31.8平方米；罗马柱加固41.4平方米，拆除更换花岗岩广场路面80.4平方米，立面30.9平方米；景观灯更换安装42套，电缆线敷设1065米；廊架亮化安装射灯163组，电缆线510米；面板灯15个，电缆线300米；更换维修喷淋管3089.39米、蝶阀18个、喷头220个等。

截止目前维护工程已临近尾声，除景观灯更换安装尚未完成，其他维护建设项目都已施工结束，总体维护效果较好。

固原市原州区综合执法局

2021年9月24日

单位联系人及电话：崔苗苗 7225116

抄送：区政府办公室。