关于G85银昆高速公路原州段连接寨科乡李岔村道路建设2025年以工代赈

示范项目施工中期公示

按照《关于转发下达《自治区发展改革委关于分解下达2025年第二批以工代赈中央预算内投资计划的通知》的通知》、《关于G85银昆高速公路原州段连接寨科乡李岔村道路建设2025年以工代赈示范项目初步设计的批复》（原审批发﹝2025﹞121号）文件精神，现就G85银昆高速公路原州段连接寨科乡李岔村道路建设2025年以工代赈示范项目施工中期公示如下：

一、项目名称及代码

- G85银昆高速公路原州段连接寨科乡李岔村道路建设2025年以工代赈示范项目，项目代码:2506-640402-04-01-535983。

二、建设地址：项目位于原州区寨科乡李岔村

三、建设单位：固原市原州区寨科乡人民政府

四、施工企业：宁夏燕华建筑工程有限公司

- 五、监理单位：宁夏铭宇项目管理有限公司

- 六、计划开竣工日期：2025年9月5日至2026年08月30日，工期总日历天数为360天。

七、已完成施工内容：

该项目为G85银昆高速公路原州段连接寨科乡李岔村道路建设2025年以工代赈示范项目，现已完成施工内容具体如下：

新建道路13.505公里，其中村组内道路1.703公里采用水泥混凝土路面结构，其余11.802公里采用级配砂砾路面结构，并配套C级波形梁护栏2.632公里，排水边沟 5.02公里，急流槽120米，过路管涵23道，线外涵11道。

- 八、已拨付资金：该项目已拨付工程款340万元，其中农民工工资140.33万元。

九、已发放劳务报酬：截止3月底共招收务工人员98人，发放劳务报酬140.33万元。

现予以公示。

固原市原州区寨科人民政府

2025年04月03日